上犹县矿山地质环境恢复和综合治理规划（2019-2025年）

上犹县自然资源局

二〇一九年二月

目 录

总则	- 5 -

一、	矿山地质环境现状与形势	- 6 -

（一）矿产资源基本情况及开发利用现状	- 6 -

（二）矿山地质环境现状	- 7 -

（三）矿山地质环境破坏影响分区	- 10 -

（四）“十二五”矿山地质环境保护与治理恢复工作进展	- 11 -

（五）规划期间矿山地质环境形势	- 12 -

（六）2016～2018年取得的工作成果	- 12 -

（七）绿色矿山建设	- 12 -

二、规划指导思想、原则及目标任务	- 14 -

（一）指导思想	- 14 -

（二）基本原则	- 14 -

（三）目标任务	- 16 -

三、矿山地质环境治理与防治分区	- 19 -

（一）矿山地质环境重点治理区	- 19 -

（二）矿山地质环境一般治理区	- 19 -

（三）矿山地质环境重点防治区	- 20 -

（四）矿山地质环境一般防治区	- 20 -

四、重点工程	- 21 -

（一）矿山地质环境调查基础数据库建设	- 21 -

（二）矿山地质环境监测工程	- 21 -

（三）矿山地质环境恢复治理工程	- 22 -

五、资金筹措与实施安排	- 23 -

（一）资金筹措	- 23 -

（二）实施安排	- 23 -

六、保障措施	- 24 -

（一）组织保障	- 24 -

（二）法律法规保障	- 24 -

（三）技术保障	- 24 -

（四）资金保障	- 24 -

（五）制度体系保障	- 25 -

（六）加强宣传	- 27 -

- 总则

为响应国家“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，贯彻落实《矿山地质环境保护规定（2009 年5 月1 日）》及有关法律法规要求，促进上犹县矿产资源开发与环境保护协调发展，最大限度减少矿山地质环境污染和破坏，逐步治理历史遗留矿山地质环境问题，保护和恢复矿山地质环境，促进社会经济可持续发展，特制定本规划。

本规划适用于上犹县行政辖区内各类矿山，包括在建、生产、停产、闭坑及废弃矿山。

规划基准年为2015年，规划期为2019～2025年。

- 矿山地质环境现状与形势

- （一）矿产资源基本情况及开发利用现状

- 1.矿产资源基本状况

上犹县位于南岭成矿带—罗霄-诸广山钨锡铀稀土多金属萤石非金属成矿亚带，成矿地质条件优越，矿产资源较丰富，是赣州市主要的有色矿产基地之一，地热、矿泉水资源普遍，有利于地质旅游资源开发。

截至2015年底，上犹县已发现的矿种主要有煤、地热水、铜、铅、锌、钨、锡、钼、铋、砂金、银、锆石、重稀土、轻稀土、灰岩、萤石、脉石英、高岭土、瓷石、建筑用花岗岩、饰面用花岗岩、矿泉水、砖瓦用页岩、砖瓦用粘土、建筑用砂岩等25种，主要矿产地44处。

上犹县查明资源储量矿种占全省30%以上的有重稀土矿（磷钇矿砂矿）、轻稀土（独居石砂矿）。本县的优势矿产有铅、锌、钨、高岭土、萤石、地热、矿泉水，紧缺矿产为稀土矿，区内稀土加工企业资源均来自外购。

上犹县矿产资源的基本特点表现为三大优势和两大不足。

三大优势：(1)矿产种类较丰富，主要资源集中分布于营前镇和东山镇中稍境内，有利于规划布局、综合勘查和规模开发；(2)非金属矿发展潜力大，建材矿点多、分布广；(3)地热、矿泉水资源较丰富，有利于开发以地热为主导的疗养和旅游业，应用前景广阔。

两大不足：(1)大中型矿区少，小矿多、分布散，贫矿多、富矿少。(2)多数有色金属矿共伴生组分多，综合利用程度低。

- 2.矿产资源开发利用现状

上犹县截止2015年底，已利用的矿种有煤、铜、钨、锡、银、灰岩、萤石、脉石英、高岭土、建筑用花岗岩、饰面用花岗岩、矿泉水、砖瓦用页岩、砖瓦用粘土、建筑用砂岩等18种，矿种（25种）利用率72%。至2015年底全县共开采矿产地83个，其中持证矿山42座，采矿证矿区总面积31.973km2，废弃矿点41个，破坏区总面积2.9km2。

按生产状态分，全县生产矿山21个、闭坑矿山15个、停产矿山6个、废弃矿山41个。

按矿类区分，非金属矿5个、建材和砖瓦粘土矿65个、金属矿10个、能源矿1、水汽矿产1个、稀土矿1个。

按发证级别分，省厅发证矿山8个、市局发证矿山5个、县局发证矿山29个。

按照规模分、中型矿山3个、小型矿山39个，无大型矿山。

2015年上犹县矿业及其延伸产业总产值40.91亿元，占全县工业总产值的61.83%。其中，矿业产值为0.73亿元（采掘和采选及采选（冶）企业产值为0.73亿元、地热矿泉水企业产值为0.001亿元），矿业延伸企业的产值为40.18亿元（非金属矿物制品业4.18亿元，有色金属冶炼和压延加工业35.92亿元，金属制品业0.08亿元）。

矿业及其延伸产业的利税值2.22亿元，占全县工业利税值的51.97%，矿山企业从业人数共计约1940人。

- （二）矿山地质环境现状

- 1.矿山地质环境问题及其危害

上犹县矿业开发为上犹县乃至赣州市的经济发展做出了重要贡献，但也给生态环境带来较严重的负面影响。由于开采技术及对矿山地质环境认识不足的原因，在矿产资源的开发过程中，给环境造成了较大的破坏，尤其是遗留钨矿山、稀土矿山，生态环境严重恶化，已制约了矿山及当地经济的发展。

通过对上犹县矿山地质环境进行详细调查，统计分析矿山地质环境调查数据，总结出上犹县矿山地质环境地质问题主要表现为：土地资源破坏、地形地貌景观破坏、矿山地质灾害、含水层破坏、水土污染等

1）矿山地质灾害

调查区内未见崩塌、滑坡、泥石流及地面塌陷地质灾害，但在釆露天开采矿山在开采过程中由于爆破等因素形成的松动岩体存在发生小规模掉块的可能性，对矿山开采人员及设备造成一定的威胁。

2）地形地貌景观破坏

地形地貌景观破坏零星分散于G220国道、S547省道、S221省道沿线，主要分布于G357国道黄埠镇和东山镇沿线段，如露天开采矿山的采场区域、料场等工矿设施以及废石、废土场区域，地下开采矿山主要集中于工业场地、采空区等地。上犹县矿山地形地貌破坏总面积为292.0491hm2，其中持证矿山破坏面积124.7041hm2，占总面积的42.69%，废弃矿山破坏面积132.823hm2，占总面积的57.31%。

3）含水层破坏

调查区内共分布12座地下开采矿山，其中持证矿山9座、废弃矿山3座；9座持证矿山中闭坑3座、生产3座、停产3座；3座生产矿山分别为浦芦洞脉石英矿、任氏萤石矿、营前矿业有限公司，其位置分别分布在龙潭水库上游的晓水村、S221国道旁的蓝田村和上犹江上犹县焦里村。据现场调查仅3座生产矿山存在涌水现象，日均涌水量在10t左右，3座矿山均位于林区，与村庄和集镇的距离大于1000m，开采过程对周边居民、农田等供水影响较小。

4）土地资源破坏

上犹县矿山土地资源破坏主要分布于县境东部S221省道沿线的油石乡及社溪镇，已建材和砖瓦粘土矿为主，主要表现形式为露天采场对土地资源的挖损，工业广场、废石（土、渣）堆场及尾矿库对土地资源的占用。上犹县土地资源破坏面积为244.12hm2，其中持证矿山19.1393hm2，占总破坏面积的78.93%，废弃矿山破坏面积为5.109hm2，占总破坏面积的21.07%。

5）水土污染

调查区内水土污染来源主要为金属（钨矿、铅锌矿）及萤石矿矿山开采产生的废渣产生的淋虑水、选矿过程中产生的废水、尾矿等，主要分布于钨矿、铅锌矿以及萤石矿采矿区及其影响区范围内。

调查区范围内水样污染程度不大，其中污染程度大的一处位于营前镇焦里村的营前矿业，取样点位于平硐口处，该处综合污染指数为1.28，污染程度较轻。调查区内土样污染程度较大，在全县的16处土样取样点中，污染程度最大的为上犹县煤矿、上犹县钨矿源坑洞坑口、蒙岗钨矿，取样点分别位于矸石堆、废石堆、废石堆，综合污染指数分别为4.46、5.57、3.18。

上犹县煤矿中Cu2+超标4.35倍，As超标4.08倍，；上犹县钨矿源坑洞坑口中Cu2+超标5.49倍、Cd超标3.12倍；蒙岗钨矿中Cu2+超标3.11倍；营前矿业中Cd超标1.49倍；重金属超标对人畜饮用水及周边植被果园都有一定的威胁，调查区内其它矿点未见综合污染指数有超标现象。

- 2.矿山地质环境保护与治理现状

- 近年来，上犹县对矿山地质环境保护与治理工作高度重视，结合国家相关法规、法律及上犹县实际情况，针对在釆矿山、停产矿山以及在建矿山加强对矿山地质环境恢复治理报告、开发利用方案、土地复垦报告的审查及监管，针对废弃矿山，积极开展矿山地质环境恢复治理工作，目前区内矿山恢复治理总面积为104.139 hm2，其中：自然复绿面积78.014 hm2，地质环境专项治理面积15 hm2，其它治理面积12.125 hm2（建设用地压占）。

- （三）矿山地质环境破坏影响分区

- 1.矿山地质环境影响严重区

- 上犹县共有矿山地质环境影响严重区2处，分别为蒙岗钨矿、营前矿业，区块编号命名为A1、A2。

- 蒙岗钨矿位于社溪乡蓝田村，矿区破坏面积1.8466 Km2，区内块石乱布，堆积体分布于各处，在雨水的冲刷下冲积物在地势低洼处淤积，更有甚者淤积物溢出破坏区，破坏了森林资源。

- 营前矿业位于营前镇焦里村，矿区破坏面积0.267 Km2，矿区分为南北两部分，北部矿区破坏类型以地下开挖和地表土地破坏为主，地表破坏面积为0.112 Km2，破坏区内有砂石分布。南部矿区破坏类型以地表破坏为主，破坏区面积为0.155 Km2，区内植被覆盖率较低且区内地势复杂，极易形成泥石流

- 2.矿山地质环境影响较严重区

- 上犹县共有地质环境较严重区2处，分别为横岭村稀土矿、上犹县钨矿源坑洞坑口，区块编号命名为B1～B2，总破坏面积为0.765 Km2。主要矿山地质环境问题为地形地貌破坏较严重，稀土矿区内裸露区较多，植被覆盖率不高，部分斜坡裸露区有明显的流水冲蚀的迹象；钨矿区内块石乱布，颗粒细小的砂粒碎屑物在水流的冲蚀下在矿区低洼处淤积，更有甚者，淤积物溢出矿区流向农田、道路，对矿区周边的地质环境形成了一定的破坏。

- 3.矿山地质环境影响较轻区

- 上犹县共有地质环境影响较轻区12处，区块编号命名为C1～C12，包括了除严重区、较严重区之外的所有持证、废弃矿山，矿区破坏总面积为12.15Km2

- 持证矿山主要地质环境问题为地形地貌破坏，采石场、砖厂生产活动带来的土石方开挖及废弃物的堆放，对地质环境带来了一定程度的破坏；废弃矿山地质环境问题较小几乎没有，在调查过程中，部分采石场已完全复绿几乎看不出原开场迹象，部分砖厂已被建设用地压占，已不存在地质环境问题。

- （四）“十二五”矿山地质环境保护与治理恢复工作进展

- 1.“十二五”工作成效

- （1）矿山地质灾害防治

- “十二五”期间，上犹县加大了对矿区地质灾害的巡查，制定了突发地质灾害应急预案，“十二五”期间上犹县未发生因矿山开采活动诱发的地质灾害，防治效果明显。随着矿山业主对矿山地质灾害防治意识的不断提高，矿区内重要地质灾害得以治理，大部分地质灾害隐患得以消除，保障了矿山生产经营活动的安全。

- （2）地形地貌景观修复

- “十二五”期间，上犹县积极开展矿山整治活动，针对地形地貌景观破坏明显的“三区两线”范围内及其影响区内的矿山加大整治力度，陆续关停多座小型矿山，同时加大巡查力度，打击非法开采现象，使“三区两线”沿线矿山自然植被逐渐恢复，恢复了往日的青山绿水。

- （3）土地资源破坏修复

- “十二五”期间，上犹县积极开展矿山土地复垦工作，尤其是针对砖瓦用黏土矿，加大对闭坑矿山的监督管理，闭坑矿山多已完成土地复垦，恢复土地用途。矿山地质环境恢复治理工作取得积极成效。

- 2.存在的问题和不足

- （1）矿山地质环境保护意识不强

- 部分矿山企业“重矿产资源开发、轻环境保护与治理”。大部分大、中型矿山企业对矿山地质环境保护与治理的意识程度较高，多数乡村集体或私营小型矿山企业普遍存在重资源开发，轻环境保护与治理现象。

- （2）矿山地质环境治理资金投入不足

- 受矿业经济市场影响，上犹县多数小型矿山被迫停产或关闭，矿山地质环境恢复治理资金投入不足，矿山地质环境遗留问题难以解决，矿山地质环境保护和恢复治理资金投入仍需提高。

- （3）矿山地质环境恢复和综合治理技术不高

- “十二五”期间矿山地质环境恢复和综合治理技术不能完全适应生态环境保护的要求，主要表现为：大部分小型矿山开采方法、废渣废水治理方法落后；土地复垦与复绿工程先进技术与方法推广不够；未建立矿山地质环境监测点。

- （五）规划期间矿山地质环境形势

- 规划期间，采矿业仍为上犹县经济发展的重头产业之一，矿山开采造成的矿山地质环境问题仍长期存在，矿山地质环境保护和恢复治理工作仍需大力推进。

- （六）2016～2018年取得的工作成果

- 五指峰乡双宵村牛塘铜锌矿：治理区域为整个矿区和影响区，治理面积约1.53hm2，原矿山生产过程中的露天开采和废石堆的无序堆放，严重破坏了矿山的原始地形地貌，采取的治理措施为场地平整，种植松树，目前松树植株比较矮小植被覆盖率较低。

- （七）绿色矿山建设

- 截止2015年底，上犹县已有国家级绿色矿山建设试点单位1个：江西营前矿业有限公司焦里白钨铅锌矿。矿山根据自身特点，充分利用矿区范围的空置地，投放资金种植桂花、木荷、枫树、杉树、胡枝子、香樟等苗木，聘请水保部门专业人士对矿区绿化和水土保持进行专业指导，在综合利用、技术创新方面方面加大投入力度，通过实行多种措施，初步形成了绿色矿山建设模式。结合区内绿色矿业发展实际，到2020年，完成4个绿色矿山建设。

- 赣州市绿色矿业发展特色布局是示范区-重点片区-绿色矿山三重建设格局，强调统筹绿色矿业发展的重点、时序和空间布局，以点带面，发挥典型辐射示范效应；上犹县有9个市级以上发证矿山待建绿色矿山，到2020年，县内市级以上发证矿山30%以上达到绿色矿山标准的建设目标。

- 规划指导思想、原则及目标任务

- （一）指导思想

- 全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，严格落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》和《中共中央国务院关于印发生态文明体制改革总体方案的通知》要求，全面深化改革和依法行政，科学规划、整体推进、突出重点、注重成效，着力完善开发补偿保护经济机制，大力构建政府、企业、社会共同参与的恢复和综合治理新机制，尽快形成在建、生产矿山和历史遗留等“新老问题”统筹解决的恢复和综合治理新局面，依靠完善的法规制度、科技进步和科学管理体制，全面提高上犹县矿山地质环境恢复和综合治理水平。

- （二）基本原则

- 以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念统领矿山地质环境恢复和综合治理工作，坚决贯彻节约资源和保护环境的基本国策，努力实现国土资源惠民利民新成效。

- 坚持创新发展理念，破除矿山地质环境恢复和综合治理的投入、政策、科研等机制障碍。创新尾矿残留矿再开发、矿山废弃地复垦利用、集体土地流转利用等政策，引导社会资金、资源、资产要素投入，积极探索利用PPP 模式、第三方治理方式，充分调动各方面积极性，加快治理。简化管理程序，推进矿山地质环境恢复治理方案和土地复垦方案编制与审查制度改革。鼓励矿山企业与相关机构开展恢复治理技术科技创新。

- 坚持协调发展理念，加快完善资源开发与环境保护相互协调的矿产资源开发管理制度体系。落实主体功能区战略，统筹保护与开发，把保护放在优先位置，强化矿产资源开发管理对生态环境的源头保护作用。调整矿产资源勘查开发布局，编制实施矿产资源规划。严格矿产开发准入，严格生产过程监管，严格责任追究，把矿山地质环境恢复和综合治理的责任落实到矿产开发“事前、事中、事后”的全过程。坚持“谁开发、谁治理”，对新建和生产矿山，严格落实矿山企业保护与治理的主体责任。统筹推进历史遗留和新生产的矿山地质环境问题的恢复治理。

- 坚持绿色发展理念，倡导和培育绿色矿业，构建矿产资源开发与矿山地质环境保护新格局。深入持续开展矿山复绿行动。推进废弃矿山的山、水、田、林、湖综合治理，宜农则农、宜林则林、宜园则园、宜水则水，充分结合全民义务植树等活动，尽快恢复矿区的青山绿水。发展绿色矿业，建设绿色矿山，鼓励矿山企业按照高效利用资源、保护环境、促进矿地和谐的绿色矿业发展要求，编制实施绿色矿山发展规划，加快建设资源节约型和环境友好型企业。

- 坚持开放发展理念，将矿山地质环境恢复和综合治理与相关产业发展融合推进。鼓励引进国外矿山地质环境恢复和综合治理的新技术和新模式，积极开展国际合作。拓展绿色矿山建设模式，鼓励矿山企业参与矿山地质公园建设、经营和管理。探索矿山地质环境恢复和综合治理与地产开发、旅游、养老疗养、养殖、种植等产业的融合发展。

- 坚持共享发展理念，实现矿山地质环境恢复和综合治理的惠民利民新成效。鼓励矿山企业留地留技留利于企业职工和矿区群众，总结推广用矿区土地入股分红参与矿山地质环境恢复和综合治理的经验，引导企业职工、矿区群众积极参与矿山地质环境恢复和综合治理，形成人、矿、地和谐发展。加大对贫困地区矿山地质环境恢复和综合治理的支持力度，助力精准扶贫，增加扶贫工作的“含金量”，让企业职工和当地群众通过矿山地质环境改善有更多获得感。

- （三）目标任务

- 1.主要目标

- （1）建立矿业权人履行保护和恢复治理矿山地质环境法定义务的约束机制；

- （2）建设矿山地质环境监测点，掌握和监控矿山地质环境动态变化情况；

- （3）矿山地质环境恢复和综合治理的责任全面落实，新建和生产矿山地质环境得到有效保护和及时治理，历史遗留问题综合治理取得显著成效。

- （4）基本建成制度完善、责任明确、措施得当、管理到位的矿山地质环境恢复和综合治理工作体系，形成“不再欠新账，加快还旧账”的矿山地质环境恢复和综合治理新局面。

- 2.主要任务

（1）夯实工作基础

- 1）全面调查。以乡（镇）为基本单元，开展矿山地质环境详细调查，系统查明在建矿山、生产矿山、停产矿山、闭坑矿山和废弃矿山地质环境问题的类型、分布、规模和危害程度。

- 2）明确责任。上犹县自然资源管理局按以下原则认定“新老”矿山地质环境问题：计划经济时期遗留或者责任人灭失的矿山地质环境问题，为历史遗留问题，由上犹县自然资源管理局和相关部门统筹规划和恢复治理，中央、省、市财政给予必要支持。其他生产矿山造成的地质环境问题，由矿山企业负责恢复治理。对于历史遗留损毁土地的认定，依照国家有关土地复垦的法律法规执行。

- 3）科学规划。根据责任划分情况，统筹考虑“新老”矿山地质环境问题，以自然保护区、重要景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围“三区两线”及基本农田保护区等为重点，编制矿山地质环境恢复和综合治理规划，明确保护与治理任务和工作进度，统筹部署，分步实施，确保工作目标实现。

- 4）加强监测。充分利用卫星遥感等先进技术，加强监测力量，加快监测基础设施建设，建立系统完善的矿山地质环境动态监测体系，全面系统掌握和监控各类矿山地质环境问题的现状和变化情况。

- （2）强化保护预防

- 1）严格矿山开发准入管理。严格执行矿产资源规划，落实规划分区管理制度。在自然保护区，非经主管部门同意，不得新设与资源环境保护功能不相符合的矿业权。自然保护区内已设置的矿业权按有关规定办理。强化源头管理，全面实行矿产资源开发利用方案和矿山地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施的三同时制度和社会公示制度。

- 2）加强保护与恢复治理方案的实施。切实加强耕地保护，完善矿山地质环境保护与恢复治理方案和土地复垦方案的编制标准，因矿施策，因地制宜，推进建立矿山地质环境保护和恢复治理方案与土地复垦方案合并编制，简便实用的工作制度。落实方案编制、审查和实施的主体责任，确保方案的科学性、合理性和严肃性。

- 3）加强开发和保护过程监管。将矿山地质环境恢复和综合治理的责任与工作落实情况作为矿山企业信息社会公示的重要内容和抽检的重要方面，强化对釆矿权人主体责任的社会监督和执法监管。上犹县自然资源管理局要加大监督执法力度，提高监督执法频率，督促矿山企业严格按照恢复治理方案边开釆边治理。对拒不履行恢复治理义务的在建矿山、生产矿山，要将该矿山企业纳入政府管理相关信息向社会公开，列入矿业权人异常名录或严重违法名单。情节严重的，依法依规严肃处理。

- 4）加强资源综合利用。推进尾矿和废石综合利用，以尾矿和废石提取有价组分、生产高附加值建筑材料、充填、无害化农用和生态应用为重点，加快先进适用技术装备推广应用，组织实施尾矿和废石综合利用示范工程，不断提高尾矿和废石综合利用比例，扩大综合利用产业规模，减少对生态环境的影响。

（3）加快历史遗留问题的解决

- 1）明确任务要求。要将矿山地质环境历史遗留问题的解决作为生态文明建设的重要任务，明确要求，分工负责，限期完成，严格考核和问责制度。2）加大财政资金投入。市财政要加大资金投入力度，拓宽资金渠道，为废弃矿山、政策性关闭矿山等历史遗留的矿山地质环境恢复治理提供必要支持。

- 3）鼓励社会资金参与。按照“谁治理、谁受益”的原则，充分发挥财政资金的引导带动作用，大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山地质环境恢复和综合治理新模式。

- 4）整合政策与资金。各地可根据本地实际情况，将矿山地质环境恢复治理与新农村建设、棚户区改造、生态移民搬迁、地质灾害治理、土地整治、城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用等有机结合起来，加强政策与项目资金的整合与合理利用，形成合力，切实提高矿山地质环境保护和恢复治理成效。对历史原因造成耕地严重破坏且无法恢复的，按照规定，补充相应耕地或调整耕地保有量。

- 三、矿山地质环境治理与防治分区

- 按矿山生产状态分为“治理区”和“防治区”两个类型，前者用于废弃矿山，后者用于生产矿山；依据废弃矿山、生产矿山地质环境破坏影响程度和所处地区环境重要性情况，将治理区和防治区各划分成重点与一般两个等级。

- 上犹县共有矿山地质环境恢复治理重点防治区3处，区块总面积为28.37 Km2，区内矿区总面积4.24km2，一般防治区10处，区块总面积为198.96Km2，区内矿区总面积12.124km2。

- 上犹县共有矿山地质环境恢复治理重点治理区3处，区块总面积为24.34Km2，区内矿区总面积为2.23 Km2；一般治理区11处，区块总面积为200.79Km2，区内矿区总面积0.68km2。

- （一）矿山地质环境重点治理区

- 上犹县共有矿山地质环境恢复治理重点治理区3处，区块总面积24.34km2，区内矿区总面积2.23km2，区块主要分布于社溪乡蓝田村、营前镇中部和紫阳乡长岭村，区内共有废弃矿山4座，其中稀有金属矿1座、金属矿2座、建材和砖瓦用粘土矿1座，区内主要地质环境问题为矿山开采对地形地貌景观的破坏，其中其中地形地貌破坏总面积为178.54 hm2，占总地形地貌破坏面积的57.11%，恢复治理面积43.874 hm2，恢复率24.57%。

- （二）矿山地质环境一般治理区

- 上犹县共有矿山地质环境恢复治理一般治理区11处，区块总面积为200.79 km2，区内矿区总面积0.68km2，区块主要分布于上犹县的东部、西部和北部，东部区块中矿点较为密集，西部和北部区块中矿点较为稀疏，区内共有废弃矿山37座，其中建材和砖瓦粘土矿35座、金属矿2座，区内主要地质环境问题为矿山开采对地形地貌景观的破坏，其中地形地貌破坏面积为1.27 hm2，占总地形地貌破坏面积的0.41%，恢复治理面积1.27 hm2，恢复率100%，区内地质环境恢复类型以自然复绿为主，其它治理为辅。

- （三）矿山地质环境重点防治区

- 上犹县共有矿山地质环境恢复重点防治区3处，区块总面积为28.37km2，区内矿区总面积4.24km2，区块分布于营前镇焦里村、紫阳乡长岭村、社溪乡蓝田村，区内共分布持证矿山7座、其中生产矿山5座：金属矿1座、萤石矿1座、建材和砖瓦粘土矿3座，闭坑矿山2座，均为建材和砖瓦粘土矿，区内主要环境地质问题为矿山开采对地形地貌景观的破坏以及土地资源的占用与破坏，其中地形地貌破坏面积为96.44hm2，占总地形地貌破坏面积的30.84%，恢复治理面积7.511 hm2，恢复率约7.78%。

- （四）矿山地质环境一般防治区

- 上犹县共有矿山地质环境恢复治理一般防治区10处，区划总面积198.96km2，区内矿区总面积12.124km2，区块主要分布于上犹县的东部、西部和北部，东部区块中矿点较为密集，西部和北部区块中矿点较为稀疏，区内共有持证矿山35座，其中闭坑矿山12座：非金属矿1座、建材和砖瓦粘土矿8座、金属矿2座、能源矿1座；生产矿山17座：非金属矿1座，建材和砖瓦粘土矿15座、水汽矿产1座；停产矿山6座：非金属矿2座，建材和砖瓦粘土矿1座、金属矿3座，

- 区内主要环境地质问题为矿山开采对地形地貌景观的破坏以及土地资源的占用与破坏，其中地形地貌破坏面积为36.41 hm2，占总地形地貌破坏面积的11.64%，恢复治理面积22.508 hm2，恢复率61.81%。

- 四、重点工程

- （一）矿山地质环境调查基础数据库建设

- 规划期间，在全县开展矿山地质环境调查与评价的基础上，利用江西省废弃矿山调查系统建设上犹县矿山地质环境调查基础数据库，实现上犹县矿山地质环境的在线查询、录入、修改与动态监测功能。主要包含基础数据库的建设（数据来源为本次调查评价成果）、“十三五”期间历史遗留矿山恢复治理成效评价以及在釆矿山地质环境问题监测，评估矿山企业在地质灾害防治、废渣废水治理、受损土地复垦、水资源水环境恢复等方面的治理措施与重建成效，为合理开发矿产资源和保护矿山地质环境提供基础资料。

- 具体工作部署见表4-1。

表4-1  矿山地质环境调查评价“十三五”工作部署

| 工作类别 | 工作内容 | 责任主体 | 工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境 调查基础数据 库建设 | 1、调查基础数据库建 设； 2、历史遗留矿山恢复 治理成效评价； 3、持证在釆矿山地质 环境问题动态监测。 | 县政府 | 在本次调查评价成果基础上，借助 江西省废弃矿山地质环境调查系 统建立基础数据库，跟踪历史遗留 矿山恢复治理情况，监测持证矿山 生产过程中矿山地质环境问题的 动态变化。 |

- （二）矿山地质环境监测工程

- 规划期内，完成重要矿产资源集中区地质环境监测点建设4个，主要布置于营前矿业有限公司、上犹县钨矿源坑洞坑口、上犹县煤矿、蒙岗钨矿。主要监测矿山地质环境问题动态变化情况、矿山地质环境恢复治理效果等。工作部署见表4-2。

表4-2 矿山地质环境监测“十三五”工作部署

| 序号 | 矿山名称 | 监测措施 | 工作量 | 责任主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营前矿业有限公司 | 地面变形监测、水土污染监测 | 地面变形监测点4处；水污染监测点4处；土壤污染监测点4处 | 矿山企业 | 生产，监测频率一个月一次，发现异常应一天一次 |
| 2 | 上犹县钨矿源坑洞坑口 | 地面变形监测、水土污染监测 | 地面变形监测点3处；水污染监测点3处；土壤污染监测点3处 | 矿山企业 | 废弃，监测频率一个月一次 |
| 3 | 蒙岗钨矿 | 地面变形监测、水土污染监测 | 地面变形监测点3处；水污染监测点3处；土壤污染监测点3处 | 矿山企业 | 废弃，监测频率一个月一次 |
| 4 | 上犹县煤矿 | 地面变形监测、水土污染监测 | 地面变形监测点3处；水污染监测点3处；土壤污染监测点3处 | 矿管局 | 停产，监测频率一个月一次 |

- （三）矿山地质环境恢复治理工程

- 根据规划目标，考虑经济、技术水平及财政支付能力，优先治理问题严重、危害大的废弃矿山及历史遗留老窿洞，按此标准，“十三五”期间拟开展社溪镇蓝田村蒙岗钨矿、上犹县钨矿源坑洞坑口矿区地质环境治理，以“一个生命共同体”为理念，对矿区影响范围内的山、水、林、田、湖进行系统的综合治理和修复，规划治理面积1633hm2。其他在采矿山由矿山企业按“边开采，边治理”原则，依据矿山地质环境恢复治理方案，履行矿山地质环境保护和恢复治理义务。工作部署见表4-3。

表4-3 矿山地质环境恢复治理“十三五”工作部署

| 工作类别 | 工作范围 | 责任主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境治理工程 | 社溪镇蓝田村蒙岗钨矿区 | 县政府 | 以“一个生命共同体”为理念，对矿区影响范围内的山、水、林、田、湖进行系统的综合治理和修复。 |
|  | 上犹县钨矿源坑洞坑口矿区 |  |  |
|  | 上犹县境内其它生产矿山 | 矿山企业 | 按“边开采，边治理”原则，依据矿山地质环境恢复治理方案，履行矿山地质环境保护和恢复治理义务。 |

- 五、资金筹措与实施安排

- （一）资金筹措

- 经估算，《上犹县矿山地质环境恢复和综合治理规划（2019-2025年）》重点工程总投资约1447.48万元，其中省级财政投入965.7 万元，占总投资的50.98%（其中2017 年已投资510 万元，占52.81%），地方财政及社会资金882.488 万元，占总投资的49.02%（其中2020 年前投资601.35 万元，占68.14%，2020 年及以后投资281.138 万元，占31.86%）企业自筹45.9万元。

- 矿山地质环境调查基础数据库建设主要服务对象为县级国土行政主管部门，项目经费用县级财政出资，矿山地质环境监测工程责任主体为矿山企业，资金来源为企业自筹，矿山地质环境恢复治理工程，资金来源多样性，省级财政资金、市级财政资金以及县级财政资金等财政资金，各用地收益单位等社会资金其他在采矿山地质环境恢复治理资金由企业自筹。

- （二）实施安排

- 上犹县矿山地质环境调查及修复治理研究工作由县政府部署安排。其他在采矿山地质环境恢复治理工作由矿山企业负责实施，乡（镇）政府监督检查。矿山地质环境监测点建设由矿山企业组织实施，主管部门负责监督检查。废弃矿山修复治理工作由上犹县自然资源管理局和治理点所在乡（镇）、村共同实施。

- 六、保障措施

- （一）组织保障

- 建立由上犹县政府统一领导，各乡（镇）、街道、村组织协调，林业、财政、水利、环保、公安等有关部门参加的矿山地质环境联合执法管理机构，明确各部门职责分工，为落实矿山地质环境管理职能提供有效的组织保障。

- （二）法律法规保障

- 矿山地质环境恢复和综合治理是一项跨行业、跨部门的综合性系统工程，各乡、镇（街道）国土资源主管部门要严格贯彻《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《江西省矿产资源管理条例》等法律法规，严肃查处在矿产资源开发与矿山地质环境保护中的各类违法行为，监督矿山企业完成矿山地质环境恢复和综合治理工作。

- （三）技术保障

- 矿山环境恢复和综合治理必须依靠科技进步。上犹县自然资源管理局应及时制订相关的激励机制，加强矿产开发过程中的环境变化机理及防治技术研究，强化矿山环境保护治理新技术、新工艺、新方法的开发与推广应用，对从事相关研究的单位或者个人，应当提供必要的经费支持，增强技术创新能力。大力开展多种形式的产学研联合，加强国际、国内交流与合作，积极引进、吸收国内外先进技术、经验，改善和提高上犹县的矿山地质环境恢复和综合治理水平。

- （四）资金保障

- 1.加大财政资金投入

- 为确保矿山地质环境保护和治理工作顺利开展，应加大财政资金投入。财政资金来自中央财政、省财政及市、县财政，为矿山地质环境保护和恢复治理重点工程的顺利开展提供资金保障。对“三区两线”范围内历史遗留矿山，将其治理列入国民经济发展计划；计划经济时期建立的老生产矿山和闭坑矿山，积极争取部、省土地复垦经费用于矿山地质环境综合治理。

- 2.建立多元化投资融资机制

- 通过制定税收、财政补贴、土地使用、信贷等方面的优惠政策，按照“谁恢复，谁受益，谁使用。”的原则，调动多元资金投入矿山地质环境恢复治理。由财政资金治理的矿山，恢复治理后形成的土地资源，采取多种形式向社会公开招标、拍卖，将收取的有偿使用费滚动使用，以此构建起矿山地质环境治理的多渠道筹资机制。

- （五）制度体系保障

- 1.矿山地质环境监测定期上报制度和监督检查制度

- 建立健全矿山地质环境监测定期上报制度，由采矿权人履行对矿山地质环境的监测义务，并将矿山地质环境问题监测、综合治理进展情况及矿山井上井下开采对照图等信息定期上报至上犹县自然资源管理局。实行矿山地质环境监督检查制度，对采矿权人履行矿山地质环境监测和恢复治理义务的执行和完成情况，依法开展定期或不定期的监督检查。

- 2.加强矿产资源勘查和开发管理、严把环境准入制度

- 加强矿产资源勘查、开发项目的规划会审工作，严格执行生态环境准入条件，实施矿山地质环境一票否决制。对不符合生态环境准入条件，影响地质地貌景观、破坏生态环境以及容易产生较严重地质灾害的矿产资源开发项目一律不予通过，从源头上把好矿山地质环境保护关。

- 3.加强监督管理

（1）加强规划实施情况的监督管理

- 1）上犹县自然资源管理局要加强对矿山地质环境恢复和综合治理规划执行情况的监督管理，督促自查自纠，依法做好违法行为的处理。对于矿业权人未履行矿山地质环境保护和恢复治理的矿山企业，要责令限期治理或停产整顿。拒不治理和治理后未达到要求的，要依法予以处罚；依法关闭污染破坏生态环境严重的矿山，通过依法、规范、科学、有序的矿产资源开

- 发秩序，使矿山地质环境恶化趋势得到有效控制。

- 2）加强防治区内矿产资源开采监管力度，坚持“预防为主、防治结合”“谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益”“边开采，边治理”的原则，保护矿山生态环境，预防矿山地质环境恶化。

- 3）重点治理区内加强矿山地质环境监测，优先安排矿山地质环境恢复治理项目，加大各类资金投入。新建和生产矿山落实矿山地质环境恢复治理责任制，严格按照矿山开发利用、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案执行；闭坑矿山应及时编制矿山闭坑地质环境恢复治理计划，上犹县自然资源管理局督促其在规定时间内完成恢复治理工作。

- 4）一般治理区及防治区内加强矿山地质环境监管，对可能诱发的矿山地质环境问题提出预防、处理方案，对矿山地质环境有可能恶化的区域，建立动态调整机制，及时调整为重点治理区并进行治理。

（2）加强矿山地质环境治理项目的监督检查

- 对政府投资的治理项目，要提高专项资金使用效益，确保工程实施与质量。在项目实施过程中，上犹县自然资源管理局应根据省、市的有关规定，严格实行项目公告制度、招投标制度、工程监理制度和目标责任制度。监督项目实施单位严格按照批准下达的项目规划设计和预算进行施工，同时要重视和加强矿山地质环境治理工程的后期维护与监管工作。

- （六）加强宣传

- 加大宣传教育力度，提高矿山生态环境保护意识。通过各种宣传媒介，结合“地球日”、“土地日”、“环境日”和全民普法，大力宣传上犹县国土资源基本情况，及矿山生态建设与环境保护的严峻形势，切实增强广大干部群众的资源忧患意识和矿山地质环境保护意识。

- 附则：

- 1.本规划经上犹县人民政府批准之日起实施。

- 2.本规划由上犹县自然资源局负责解释。

2019年11月29日