上发改字〔2023〕86号

关于上犹县阳明湖4A景区创国家级旅游

度假区-南湖赛车谷项目建议书的批复

上犹县犹江实业发展有限公司：

报来《关于请求审批上犹县阳明湖4A景区创国家级旅游度假区-南湖赛车谷项目建议书的函》（犹实字〔2023〕71号）及相关附件材料收悉。根据《政府投资条例》（国令第712号）等法律法规的规定，经研究，原则同意《上犹县阳明湖4A景区创国家级旅游度假区-南湖赛车谷项目建议书》基本内容，现批复如下：

一、为进一步完善我县旅游产业结构，促进多元化旅游产业发展，同意实施上犹县阳明湖4A景区创国家级旅游度假区-南湖赛车谷项目（项目代码：2306-360724-04-01-413389）。

二、上犹县犹江实业发展有限公司作为项目单位，负责项目的组织实施与管理。

三、项目建设工期7个月。

四、项目建设地点位于上犹县陡水镇碧水湾，项目总占地面积55033平方米。

五、项目建设内容及规模。项目总建筑面积2943.67平方米。主要包括建筑总面积2943.67㎡的赛事楼及管理用房，30337㎡赛道，8755.4㎡的培训表演区等。

六、项目总投资及资金来源。项目总投资1500万元。政府投资方式为直接投资方式，资金来源为专项债券及融资贷款。

七、请根据本批复内容，开展项目可行性研究，编写项目可行性研究报告，并抓紧落实节能审查、社会稳定风险评估等各项前期工作。待以上工作完成后，将项目可行性研究报告报我委审批。同时请按照基本建设程序做好项目各项前期工作，严格履行项目报建审批手续、招标事项核准手续。

八、请严格按照有关规定，依法合规落实项目建设资金，未落实项目建设资金的，不得开工建设。项目建设阶段，请加强项目建设管理，严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等制度规定，确保建设工期和建设质量。

九、如需对本批复内容进行重大调整，请按照相关规定，以书面形式向我委提出项目建议书内容调整申请，我委将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理批复手续。

十、请严格按照江西省投资项目在线审批监管平台 (http: //tzxm.jxzwfww.gov.cn)管理有关要求，通过平台申报办理项目审批相关手续并及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

十一、请按照固定资产投资统计要求，在项目开工后30日内向项目所在地统计部门申报项目统计入库。

十二、本批复文件自印发之日起有效期限1年。在批复文件有效期内未开工建设项目的，请在批复文件有效期届满20个工作日之前向我委申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未申请延期的，本批复文件自动失效。

十三、请严格落实中办发〔2013〕17号、中办发〔2017〕70号文件精神，项目建设过程中不得建设办公用房，项目建成后不得调整成为办公用房。

2023年7月10日

上犹县发展和改革委员会人秘股     2023年7月10日印发