上发改字〔2024〕52号

关于上犹县2024年希望片区文兴路小区老旧小区改造工程可行性研究报告的批复

上犹县住房和城乡建设局：

报来《关于请求批准上犹县2024年希望片区文兴路小区老旧小区改造工程可行性研究报告的请示》（上住建字〔2024〕15号）及相关附件材料收悉。经研究，现就该项目可行性研究报告批复如下：

- 为了补齐居住社区设施短板，完善社区人居环境，依据《政府投资条例》（国务院令712号）、《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号），同意建设上犹县2024年希望片区文兴路小区老旧小区改造工程（2404-360724-04-01-637257），并原则同意上犹县2024年希望片区文兴路小区老旧小区改造工程可行性研究报告提出项目建设方案。

项目单位为上犹县住房和城乡建设局。

二、项目建设地点位于文兴路东侧（上犹县文兴苑及周边小区）。

三、项目的主要建设内容及规模。

涉及改造户数193户，改造主要内容有(1)基础设施改造:①进行雨污分流系统改造。②新建或更换化粪池，疏通排水排污管道。③建筑排水立管改造，屋面雨水接入雨水系统，阳台废水接入污水系统，更换破损立管。(2)环境与服务设施改造:④道路硬化，设置车辆识别系统。⑤规范小区内停车，设置非机动车充电桩。(3)房屋建筑改造:⑥对外墙、空调格栅、防盗网、店招屋顶等进行全面改造。⑦新建邻里中心。

四、项目计划建设工期12个月。

五、项目总投资及资金来源。项目总投资975.22万元，政府投资方式为直接投资方式，资金来源为上级补助、发行专项债及县级配套资金。

六、请上犹县住房和城乡建设局按照《江西省政府投资管理办法》(省人民政府令第251号)要求，编制项目初步设计，报我委审批。并在下一步工作中加强项目管理，严格控制投资，确保建设工期和质量。

七、如需对本项目批复文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号）的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

八、请上犹县住房和城乡建设局在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

九、工程建设必须按照《中华人民共和国安全生产法》要求，严格执行“建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的安全生产“三同时”制度，认真落实各项安全生产措施。

十、本批复有效期为二年，需要延期的请在二年期限届满的三十个工作日前，向我委申请延期。本批复只能延期一次，延期期限最长不得超过一年。国家另有规定的，依照其规定执行。

2024年5月23日

上犹县发展和改革委员会人秘股     2024年5月23日印发