上发改字〔2024〕90号

关于上犹县阳明学校项目（第七小学

工程）建议书的批复

上犹县教育体育局：

报来《关于报请审批上犹县阳明学校项目（第七小学工程）建议书的请示》（上教体字〔2024〕55号）及相关附件材料收悉。根据《政府投资条例》（国令第712号）等法律法规的规定，经研究，原则同意《上犹县阳明学校项目（第七小学工程）建议书》基本内容，现批复如下：

一、为解决县城义务教育学位紧缺问题，满足学生就近入学、进城务工子女随迁就读的需要以及化解城区学校大校额问题，同意实施上犹县阳明学校项目（第七小学工程）（项目代码：2209-360724-04-01-542617）。

二、上犹县教育体育局作为项目单位，负责项目的组织实施与管理。

三、项目建设工期24个月。

四、项目建设地点位于上犹县阳明新城。

五、项目建设内容及规模。项目占地约92.8亩，按45个教学班2100人规模设置，新建校舍总建筑面积约5万平方米，300米运动场和校门、围墙、绿化、道路等校园附属配套设施及购置教学仪器、体育器材、电教设备、办公设备、生活设备等。其中：

（一）教学楼工程，建筑面积14480平方米；

（二）图书馆及报告厅工程，建筑面积3010平方米；

（三）体育馆工程，建筑面积4485 平方米；

（四）艺术楼工程，建筑面积2450平方米；

（五）食堂工程，建筑面积2800平方米；

（六）教师宿舍及学生宿舍工程，建筑面积8010平方米；

（七）连廊工程，建筑面积5910平方米；

（八）地下车库工程，建筑面积7850平方米；

（九）看台及其他附属用房工程，建筑面积1350平方米。

六、项目总投资及资金来源。项目总投资约2.5亿元。政府投资方式为直接投资方式，资金来源于中央预算内资金、义务教育薄改资金、上级下达我县校建类专项资金、县级财政统筹及争取社会捐赠资金和上级资金。

七、请根据本批复内容，开展项目可行性研究，编写项目可行性研究报告，并抓紧落实节能审查、社会稳定风险评估等各项前期工作。待以上工作完成后，将项目可行性研究报告报我委审批。同时请按照基本建设程序做好项目各项前期工作，严格履行项目报建审批手续、招标事项核准手续。

八、请严格按照有关规定，依法合规落实项目建设资金，未落实项目建设资金的，不得开工建设。项目建设阶段，请加强项目建设管理，严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等制度规定，确保建设工期和建设质量。

九、如需对本批复内容进行重大调整，请按照相关规定，以书面形式向我委提出项目建议书内容调整申请，我委将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理批复手续。

十、请严格按照江西省投资项目在线审批监管平台 (http: //tzxm.jxzwfww.gov.cn)管理有关要求，通过平台申报办理项目审批相关手续并及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

十一、请按照固定资产投资统计要求，在项目开工后30日内向项目所在地统计部门申报项目统计入库。

十二、本批复文件自印发之日起有效期限1年。请在有效期届满前将项目可行性研究报告报我委审批，或在有效期届满20个工作日前向我委申请延期。有效期内未报送项目可行性研究报告也未申请延期的，本批复自动失效。

十三、请按照市政府《关于进一步推进装配式建筑发展的实施意见》(赣市府发〔2020〕12号)、市推进装配式建筑领导小组《赣州市2021年装配式建筑发展工作要点》文件要求落实装配式建筑，按照有关要求落实人防工程。

十四、请严格落实中办发〔2013〕17号、中办发〔2017〕70号文件精神，项目建设过程中不得建设办公用房，项目建成后不得调整成为办公用房。

2024年7月17日

上犹县发展和改革委员会人秘股     2024年7月17日印发