2022年度上犹县交通运输局项目支出绩效自评总报告

- 为深入贯彻落实《中共上犹县委 上犹县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（上发[2019]12号）精神，进一步提高部门整体依法履职效益，强化部门支出责任，促进部门资源的合理配置，我局根据《上犹县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作》（上财发[2023]3号）要求，积极认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作。现将工作开展情况报告如下：

- 一、本部门项目绩效目标情况

2022年我局执行年度部门预算项目资金共计3405.41万元，分别是：其他交通项目资金235.14万元、上犹县双溪草山旅游公路2286万元、农村公路日常养护项目386.13万元、农村客运站点牌建设资金148.49万元、农村公路养护工程资金302.2万元、农村公路日常养护资金4.73万元、农村公路建设资金42.72万元。

- 二、单位自评工作开展情况

- 本次项目绩效评价遵循《中共上犹县委 上犹县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（上发[2019]12号）、《上犹县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作》（上财发[2023]3号）等文件精神，对本单位及2个所属事业单位的项目资金进行了绩效自评，从政府预算资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，增强项目资金使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升单位项目资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实基础。

- 三、综合评价结论

- 本次评价结果采取评分方式，具体分值根据不同评价内容设定。总分设置为90分，自评得分90分。

- 四、绩效目标完成情况总体分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：执行部门预算年度项目资金到位3405.41万元，偏离目标值185.33万元，支持新改建农村公路总里程55.71公里，保障了辖区内1463.83公里农村公路的日常养护和汛期公路抢通保通。

（2）质量指标：普通公路省级补助资金合规率100%，会计核算规范，确保资金专款专用。完工项目验收合格率100%，确保项目进度的同时，并重质量。

（3）时效指标：按期完成项目投资3405.41万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标：对县域经济发展起明显促进作用。

（2）社会效益指标：区域公路水路安全水平和基本公共服务水平得到明显提升。

（3）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，严格按照国家有关环保的法律法规要求进行报批。

（4）可持续影响指标：公路建设和养护项目完全能适应未来一定时期内交通需求，极大的保证了公路沿线居民的出行便利和安全。

4、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度大于90%，运输企业满意度100%。

- 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、偏离绩效目标的原因：一是地方财政筹资困难，一时难以到位；二是个别项目由于主客观因素进度放缓，拖延了绩效指标的完成。

2、下一步改进措施：加快与地方财政部门沟通，积极筹措资金，加快对项目尾款的支付力度；督促施工单位加紧完成工程施工进度。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将对绩效自评结果应用到资金使用管理的各个环节，不断提高财政资金使用效益，并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

- 七、其他需要说明的问题

- 无。

上犹县交通运输局

2023年3月28日